صحيفة دعوى

المحكمة: المحكمة الإدارية بالرياض

المدعي: ديوان المظالم

المقر: مدينة الرياض

المدعى عليه: شركة ابتكار للتقنية المحدودة (رقم سجلها التجاري: 1010183447)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض                                             -سلمه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع الدعوى: مطالبة المدعى عليها بإعادة المبالغ المترتبة على عدم توفير كامل أعداد الموظفين المطلوبة منها بالعقد، والتي تم صرفها لها.

أن الل

تم توقيع العقد محل المطالبة بين ديوان المظالم وبين المدعى عليها بتاريخ 5/1/1438هـ لمدة ستة وثلاثين شهراً ميلادياً، للقيام بتشغيل وصيانة البنية التحتية للديوان وجميع محاكمه ومبانيه، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال وفقاً لشروطه العقد ووثائقه.

وتضمنت الفقرة (7) من شروط المنافسة على أن: ( يقوم المقاول بأعمال الصيانة والتشغيل لمحتويات العقد وفقاً لما يلي: أ- الصيانة: يلتزم المقاول بتنفيذ أعمال الصيانة للخدمات والأنظمة وما يتبعها من بنية تحتية وخوادم وأجهزة وأنظمة وبرامج المنصوص عليها في الملحق رقم (2). على أن تتم الصيانة في موقع العمل في مقر الديوان على ثلاثة مستويات بحسب الحاجة: المستوى الأول: تنفيذ الصيانة من خلال الفريق الفني المحدد في الملحق رقم (3)..).

وقد تضمن الملحق رقم (3) تحديد الكوادر المطلوبة وعددها (40) موظفاً وفق المسميات المحددة فيه، وبناءً على الملاحظة الواردة من الديوان العام للمحاسبة المتضمنة عدم التزام شركة ابتكار للتقنية المحدودة بتوفير كامل أعداد الموظفين المطلوبة منها في العقد، وأنه يترتب على ذلك حصول الشركة على مبالغ غير مستحقة، وحيث تم صرف المستحقات المالية للمدعى عليها بعد إنجاز العمل وفقاً لشهادات الإنجاز المعدة من الإدارة المختصة؛ فإن ديوان المظالم يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المصروفة لها بما يكافئ الأعداد التالية:

| الشهر | العدد الذي تم توفيره | النقص |
| --- | --- | --- |
| 2016/10 | 27 | 13 |
| 2016/11 | 24 | 16 |
| 2016/12 | 24 | 16 |
| 2017/1 | 25 | 15 |
| 2017/2 | 23 | 17 |
| 2017/3 | 23 | 17 |
| 2017/4 | 21 | 19 |
| 2017/5 | 31 | 9 |
| 2017/6 | 31 | 9 |
| 2017/7 | 32 | 8 |
| 2017/8 | 32 | 8 |
| 2017/9 | 32 | 8 |
| 2017/10 | 32 | 8 |
| 2017/11 | 32 | 8 |
| 2017/12 | 32 | 8 |
| 2018/1 | 33 | 7 |
| 2018/2 | 30 | 10 |
| 2018/3 | 31 | 9 |
| 2018/4 | 32 | 8 |
| 2018/5 | 32 | 8 |
| 2018/6 | 32 | 8 |
| 2018/7 | 34 | 6 |
| 2018/8 | 36 | 4 |
| 2018/9 | 38 | 2 |
| 2018/10 | 33 | 7 |
| 2018/11 | 32 | 8 |
| 2018/12 | 32 | 8 |
| 2019/1 | 33 | 7 |
| 2019/2 | 34 | 6 |
| 2019/3 | 34 | 6 |
| 2019/4 | 34 | 6 |
| 2019/5 | 35 | 5 |
| 2019/6 | 37 | 3 |
| 2019/7 | 37 | 3 |
| 2019/8 | 38 | 2 |
| 2019/9 | 41 | -1 |

ممثل ديوان المظالم

المرفقات:

العقد

ملحق العقد رقم (3)

كراسة الشروط والمواصفات

شهادات الإنجاز