(مذكرة جوابية)

أصحاب الفضيلة

رئيس وأعضاء الدائرة الرقمية التاسعة بالمحكمة الإدارية سلمهم الله

إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية/ شركة التاج المضيء للمقاولات في دعواها ضد/ ديوان المظالم، والتي تطلب فيها: (إلغاء قرار سحب العقد جزئياً).

ملخص الموضوع:

الشركة المدعية تطلب إلغاء القرار رقم (16317/47) وتاريخ 24/2/1447هـ بسحب الأعمال من موقع تشغيل وصيانة المباني الجديدة لمحاكم ديوان المظالم في جدة من مشروع (تشغيل وصيانة المباني الجديدة لمحاكم ديوان المظالم في جدة وبريدة)، من الشركة المدعية، والتنفيذ على حسابها بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، واستمرارها في تنفيذ بقية الأعمال. كما تضمن القرار الحجز على مستحقات الشركة المدعية بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستُنفذ على حسابها، اعتباراً من تاريخ سحب المشروع وذلك إلى حين سداد تكلفة الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاتها.

الجواب على المذكرة المقدمة من المدعية في البنود التالية:

أولاً/ جرى التوضيح في المذكرة السابقة بأنه صدر القرار استناداً إلى المادة (75) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمواد (136) و (138) و (139) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبناءً على توصية لجنة فحص العروض بمحضرها رقم (63) للعام المالي 2025م؛ وذلك بتوفر المقتضى النظامي لصدور القرار والمتمثل في التقصير الظاهر والتباطؤ في الإنجاز فيما يخص مبنى جدة من المشروع للعقد المشار إليه، ورغم تكرار إنذار الشركة المدعية، وإمهالها أكثر من مرة لتفادي الملاحظات، إلا أنها لم تمتثل لذلك، وتم إرفاق نسخة من تقارير تقصير الشركة في إنجازها فيما يخص مبنى جدة، وخطابات الإنذار لها.

ثانياً/ بالنسبة للفقرة (ثالثاً/1) من مذكرة المدعى عليها بشأن المقارنة بين إنجاز الشركة المدعية فيما يخص مبنى القصيم في مقابل إنجازها فيما يخص مبنى جدة.

جوابه: أن الملاحظات على الشركة المدعية موجودة أيضاً في مبنى القصيم -رغم أنه يقع في نفس المنطقة التي يقع فيها مقر الشركة وهذا أدعى لجودة العمل-، وفي خطاب الإنذار العاجل بالبريد المسجل رقم (108164) وتاريخ 18/12/1445هـ الموجه إلى الشركة المدعية [مرفق نسخة منه لمقام المحكمة في الجلسة السابقة] ما يثبت بعض تلك الملاحظات وتحديداً في الفقرة (7) من الخطاب، وهذا يؤكد أن ديوان المظالم حريص على استمرار العلاقة العقدية قدر الإمكان إلا أن الملاحظات الخاصة بمبنى جدة بلغت حداً من الجسامة لا يمكن التغاضي عنه، وقد تكررت خطابات الإنذار إلى الشركة المدعية لعلها تتدارك الأمر، ولكن دون جدوى، فلم يكن بدٌّ من اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، ومرفق لمقام المحكمة في الجلسة السابقة عدد من خطابات الإنذار والتقارير الفنية التي توضح الملاحظات.

ومن ناحية أخرى فإن المستندات المقدمة لمقام المحكمة تثبت التقصير الجسيم من الشركة المدعية فيما يخص محل القرار وهو المتعلق بمبنى جدة، والعبرة بما تنطق به المستندات إثباتاً للواقع المشاهد، والذي به يتحقق المقتضى النظامي لصدور القرار، ومجرد تباين الجودة في عمل الشركة بين مبنى القصيم ومبنى جدة -والذي له أسباب محتملة عديدة- ليس دليلاً كافياً لنفي التقصير الجسيم الثابت بالتقارير والخطابات المقدمة لمقام المحكمة.

ثالثاً/ بالنسبة للفقرة (ثالثاً/2) من مذكرة المدعى عليها بشأن عدم وجود ملاحظات...الخ.

جوابه: أن المستندات المرفقة مع المذكرة السابقة -المقدمة من ديوان المظالم- والتي هي عبارة عن تقارير فنية توضح التفاصيل التي قصرت الشركة المدعية في إنجازها فيما يخص مبنى جدة، وخطابات الإنذار لها؛ وبناءً على تلك المستندات يتبين ثبوت وقوع تلك الملاحظات، وبها يتحقق المقتضى النظامي لصدور القرار محل الدعوى، ولم تقدم الشركة المدعية ما يثبت عكس ذلك.

رابعاً/ فيما يخص الفقرة (ثالثاً/3) من مذكرة المدعى عليها بشأن وجود ملاحظات إنشائية بالمبنى...الخ.

جوابه: أنه طبقاً للمادة (51) من عقد الأشغال المبرم مع المقاول المنفذ للمبنى (مرفق 1) فإنه يجوز استلام المشروع رغم وجود ملاحظات على المقاول، طالما أن تلك الملاحظات لا تمنع من الانتفاع بالمشروع للغرض الذي أنشئ من أجله، ومرفق نسخة من محضر استلام المشروع (مرفق ۲).

مع التأكيد على أن الملاحظات الإنشائية تقع على عاتق المقاول المنفذ للمشروع وتندرج ضمن التزاماته التعاقدية، ولم يتم تحميلها المدعية وهو الثابت بالمستندات المقدمة من ديوان المظالم إلى مقام المحكمة، وكذلك المستندات المقدمة من المدعية، ومن ضمنها المخاطبات الصادرة بشأن تلك الملاحظات والتي كانت موجهة إلى الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع (الإدارة العامة لإنشاءات المشاريع بالرياض بوزارة المالية) وذلك وفق الإجراءات النظامية والضوابط التي تحددها الأنظمة ذات العلاقة، وأما الخطابات إلى الشركة المدعية فلم تتضمن المطالبة بإنهاء الملاحظات الإنشائية، وإنما كانت بشأن الملاحظات المتصلة بالأعمال المناطة بالشركة وفق العقد المبرم معها.

خامساً/ فيما يخص الفقرة (ثالثاً/4) من مذكرة المدعى عليها بشأن ترسية المشروع على مؤسسة ماس السعودية...الخ

جوابه في فقرتين:

- أنه لم تتم ترسية عقد الاستكمال حتى تاريخ إعداد هذا الجواب، والمنافسة قائمة وتخضع لإجراءات الطرح وفقاً لضوابط الطرح المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتم توجيه الدعوات للتقدم للمنافسة إلى جميع أصحاب العروض التي تلي المدعية في المنافسة الأصلية، ومرفق نسخة من إعلان المنافسة (مرفق ۳)، ومرفق بيان أصحاب العروض الموجهة لهم الدعوة للدخول للمنافسة (مرفق ٤) ولا يوجد منهم مؤسسة ماس السعودية.

وأما الذي تم مع المؤسسة المذكورة فإنه ليس ترسية، وإنما هو مجرد تعميد لتوفير دعم التشغيل والصيانة لمدة (30) يوماً متعاقبة لغرض تسيير أعمال التشغيل والصيانة لمبنى جدة ريثما يتم إبرام عقد الاستكمال (مرفق 5).

- بشأن ادعاء الشركة المدعية أن ديوان المظالم لم يقم بسحب المشروع وفق الأصول النظامية والمهنية. جوابه: أن العقد المبرم مع المدعية (مرفق 6) هو المرجع النظامي الذي يحدد الضوابط والالتزامات الواجبة عليها، وقد أوضحت الخطابات الصادرة من ديون المظالم تلك الالتزامات التي أخلت بها المدعية، وفق التفاصيل في الخطابات والتقارير الفنية المقدمة سلفاً إلى مقام المحكمة.

وبناء على ما تقدم من دفوع ومستندات تثبت تقصير الشركة المدعية، وسلامة صدور القرار بحقها نظاماً؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم القضاء برفض الدعوى، والله يحفظكم ويرعاكم.

ممثل ديوان المظالم