(مذكرة جوابية)

أصحاب الفضيلة

رئيس وأعضاء الدائرة الرقمية التاسعة بالمحكمة الإدارية سلمهم الله

إشارة إلى الدعوى المقامة من/ شركة التاج المضيء للمقاولات ضد/ ديوان المظالم، والتي تطلب فيها: (إلغاء قرار سحب العقد جزئياً).

جواب الدعوى في البنود التالية:

أولاً/ الشركة المدعية تطلب إلغاء القرار رقم (16317/47) وتاريخ 24/2/1447هـ بسحب الأعمال من موقع تشغيل وصيانة المباني الجديدة لمحاكم ديوان المظالم في جدة من مشروع (تشغيل وصيانة المباني الجديدة لمحاكم ديوان المظالم في جدة وبريدة)، من الشركة المدعية، والتنفيذ على حسابها بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، واستمرارها في تنفيذ بقية الأعمال. كما تضمن القرار الحجز على مستحقات الشركة المدعية بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستُنفذ على حسابها، اعتباراً من تاريخ سحب المشروع وذلك إلى حين سداد تكلفة الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاتها.

ثانياً/ صدر القرار استناداً إلى المادة (75) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمواد (136) و (138) و (139) من اللائحة التنفيذية للنظام، وتوصية لجنة فحص العروض بمحضرها رقم (63) للعام المالي 2025م؛ وذلك بتوفر المقتضى النظامي لصدور القرار والمتمثل في التقصير الظاهر والتباطؤ في الإنجاز فيما يخص مبنى جدة من المشروع للعقد المشار إليه، ورغم تكرار إنذار الشركة المدعية، وإمهالها أكثر من مرة لتفادي الملاحظات، إلا أنها لم تمتثل لذلك، ومرفق نسخة من تقارير تقصير الشركة في إنجازها فيما يخص مبنى جدة، وخطابات الإنذار لها.

وبناء على ما تقدم من دفوع ومستندات تثبت تقصير الشركة المدعية، وسلامة صدور القرار بحقها نظاماً؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم القضاء برفض الدعوى، والله يحفظكم ويرعاكم.

ممثل ديوان المظالم